Análise de Riscos / (ARIS) / Aquisição de computadores desktops e notebooks / Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos / Recursos Naturais Renováveis – IBAMA / Planejamento da Contratação de Tecnologia da Informação / Brasília, dezembro de 2016 / Versão 1.0

1 – INTRODUÇÃO

A análise de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamentos dos riscos relacionados à contratação.
Os riscos analisados foram organizados em duas categorias:
1. Riscos que possam comprometer o sucesso dos processos de contratação e de gestão contratual;
2. Riscos que possam fazer com que a Solução de TI não alcance os resultados que atendam às necessidades do Ibama.
Para cada risco identificado, define-se a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais em caso de acontecimento, possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por ação.
Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa dos riscos, sendo esta realizada por meio da classificação escalar dos níveis de probabilidade e de impacto, conforme a tabela de referência a seguir:

Probabilidade		Impacto
Baixa		Baixo
Média		Médio
Alta		Alto

A análise qualitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto, resultando assim no nível do risco e direcionando as ações relacionadas aos riscos durante a fase de contratação e gestão do contrato, bem como da solução de TI. A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento responsável pela definição dos critérios qualitativos de classificação do nível de risco.

Matriz de Riscos / (P x I)		Probabilidade (P)
		Baixo	Médio	Alto
Impacto (I)	Baixo	Baixo	Baixo	Médio
	Médio	Baixo	Médio	Alto
	Alto	Médio	Alto	Alto

O produto da Probabilidade pelo Impacto de cada risco gera nove combinações possíveis no contexto da Matriz e, a partir destas combinações, define-se a(s) ação(ões) adequada(s) para o tratamento de cada risco gerado. A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados relacionados a esta contratação.

Tabela 2: Relação de riscos identificados
Id	Risco	Categoria	P	I	Nível Risco (P x I)
1	Especificação do objeto aquém/além da real necessidade do negócio	Contratação	Médio	Alto	Alto
2	Contratação deserta/fracassada	Contratação	Baixa	Alto	Médio
3	Valor ofertado acima da média de mercado	Contratação	Baixa	Médio	Baixo
4	Impugnação do processo licitatório	Contratação	Baixa	Alto	Médio
5	Requisitos de negócios incompletos ou inexistentes para o planejamento	Contratação	Médio	Alto	Alto
6	Não aprovação dos artefatos do Planejamento da Contratação	Contratação	Baixa	Médio	Baixo
7	Atraso na entrega do objeto	Gestão	Baixa	Médio	Baixo

2 – RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO
(IN 04/2014 MP/SLTI Art. 13, I, III, IV, V, VI)

Risco 1	Risco:		Especificação do objeto aquém/além da real necessidade do negócio
	Probabilidade:		Média	Id	Dano Potencial
	Impacto:		Alto	1	Atraso na execução dos projetos que dependem da contratação dos serviços de TI
				2	Recursos públicos utilizados com baixa eficiência
	Id	Ação Preventiva				Responsável
	1	Revisar cuidadosamente o Termo de Referência quando o objeto possuir especificações técnicas ou condições de fornecimento/prestações detalhadas				Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Pesquisar contratações similares e verificar juntos aos CONTRATANTES as principais dificuldades				Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência				Responsável
	1	Executar aditivo ou supressão contratual para ajustar à necessidade real				Gestor do Contrato

Risco 2	Risco:		Contratação deserta/fracassada
	Probabilidade:		Baixa	Id	Dano Potencial
	Impacto:		Alto	1	Atraso na execução dos projetos que dependem da contratação dos serviços de TI
	Id	Ação Preventiva				Responsável
	1	Revisar cuidadosamente o Termo de Referência quando o objeto possuir especificações técnicas ou condições de fornecimento/prestações detalhadas				Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência				Responsável
	1	Agendar e realizar nova sessão de lances				Pregoeiro
	2	Executar a contratação direta, após o Pregão fracassado/deserto desde que devidamente justificado				CGEAD

Risco 3	Risco:		Valor ofertado acima da média de mercado
	Probabilidade:		Baixa	Id	Dano Potencial
	Impacto:		Médio	1	Comprometimento da economicidade da contratação
	Id	Ação Preventiva				Responsável
	1	Elaborar pesquisa de preço o mais realista possível				DICOM
	2	Negociar junto ao vencedor dos lances valores mais vantajosos à Administração				Pregoeiro
	Id	Ação de Contingência				Responsável
	1	Agendar e realizar nova sessão de lances.				Pregoeiro

Risco 4	Risco:		Impugnação do processo licitatório
	Probabilidade:		Baixa	Id	Dano Potencial
	Impacto:		Alto	1	Atraso na execução dos projetos que dependem da contratação dos serviços de TI.
	Id	Ação Preventiva				Responsável
	1	Revisar cuidadosamente o Termo de Referência quando o objeto possuir especificações técnicas ou condições de fornecimento/prestação detalhadas				Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Pesquisar em Pregões similares as principais causas de questionamentos administrativos e jurídicos				Equipe de Planejamento da Contratação
	3	Responder todos os questionamentos administrativos de forma efetiva e eficaz				Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência				Responsável
	1	Determinar a criação de um novo processo licitatório				DIPLAN

Risco 5	Risco:		Requisitos de negócios incompletos ou inexistentes para o planejamento
	Probabilidade:		Médio	Id	Dano Potencial
	Impacto:		Alto	1	Atraso no planejamento da contratação.
				2	Aquisição de bens diferentes da real necessidade
	Id	Ação Preventiva				Responsável
	1	Revisar cuidadosamente o Termo de Referência quando o objeto possuir especificações técnicas ou condições de fornecimento/prestação detalhadas				Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Pesquisar em Pregões similares as principais causas de questionamentos administrativos e jurídicos				Equipe de Planejamento da Contratação
	3	Responder todos os questionamentos administrativos de forma efetiva e eficaz				Equipe de Planejamento da Contratação
	4	Informar os requisitos de negócio que atendam a real necessidade				PREVFOGO e CGMAM
	Id	Ação de Contingência				Responsável
	1	Determinar a criação de um novo processo licitatório				DIPLAN

Risco 6	Risco:		Não aprovação dos artefatos do Planejamento da Contratação
	Probabilidade:		Baixo	Id	Dano Potencial
	Impacto:		Médio	1	Atraso no planejamento da contratação
	Id	Ação Preventiva				Responsável
	1	Reuniões com autoridades superiores para alinhamento e aprovação dos artefatos				CNT e DIPLAN
	2	Estabelecer procedimentos para que a área administrativa acompanhe a elaboração dos artefatos, evitando envios e devoluções do processo				DIPLAN
	Id	Ação de Contingência				Responsável
	1	Determinar a criação de um novo processo licitatório				DIPLAN

3 – RISCOS DO PROCESSO DE GESTÃO CONTRATUAL E DA SOLUÇÃO DE TI
(IN 04/2014 MP/SLTI, Art. 13, II, III, IV, V, VI)
Risco 7	Risco:		Atraso na entrega do objeto.
	Probabilidade:		Baixa	Id	Dano Potencial
	Impacto:		Médio	1	Atraso ou ausência dos projetos/atividades que dependem da contratação para seu prosseguimento.
	Id	Ação Preventiva				Responsável
	1	Estabelecer no Termo de Referência prazo adequado para entrega do objeto				Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Estabelecer no Termo de Referência o atraso máximo tolerado antes da rescisão contratual				Equipe de Planejamento da Contratação
	3	Prever sanções proporcionais ao dano causado pelo atraso				Equipe de Planejamento da Contratação
	4	Manter regularmente comunicação com a empresa desde a assinatura do contrato				Gestor do Contrato
	5	Demandar explicações detalhadas e documentadas à empresa sobre alertas de atraso pelo IBAMA				Gestor do Contrato
	6	Aplicar sanções				Gestor do Contrato
	Id	Ação de Contingência				Responsável
	1	Rescindir o contrato e convocar a colocada seguinte no Pregão.				CGEAD

4 – EQUIPE DE PLANEJAMENTO
(IN 04/2014 MP/SLTI, Art. 13, II, III, IV, V, VI)

A equipe de planejamento da contratação foi constituída por meio da Portaria n° 1.913 de 14 de dezembro de 2016.

Conforme o § 2º do Art. 13 da IN 04/2014, a Análise de Riscos deverá ser aprovada e assinada pela Equipe de Planejamento da Contratação.

Equipe de Planejamento da Contratação

___________________________________ / Rosana de Souza. R. Freitas / Integrante Requisitante	___________________________________ / Carlos Eduardo Carijo / Integrante Administrativo

___________________________________ / Daniel de Souza Vasconcelos / Integrante Técnico	____________________________________ / Winicius Ferraz Neres / Integrante Técnico
___________________________________ / Raul Heringer de Souza Cruz / Integrante Técnico

Brasília, ____ de ______________ de 2016.